**Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2018-2028 гг.»**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2018-2028 гг.»** проводится на основанииПорядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области утвержденной Постановление Администрации Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области от 17 июня 2020г. №41 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Понизорвского сельского поселения Руднянского района Смоленской области».

 Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2018-2028 гг.» утверждена постановлением Администрацией Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области от 20.11.2020 №65 .

 В данной программе финансирование на начало 2020 года составило

1 852 500,00 руб. в течении года были внесены изменения и увеличено финансирование программы за счет неиспользованных средств дорожного фонда за предыдущие годы. Финансирование на 31.12.2020 г. составило 5 866 999,29 руб. Мероприятия программы выполнены по всем пунктам на сумму 4163562,00руб. или 70,97 %

Основные мероприятия программы –реализация мероприятий по проектированию, строительству,(реконструкции) капитальному и текущему ремонту содержанию дорог общего пользования местного значения с твердым покрытиям в границах населенных пунктов .

Согласно системе оценки эффективности реализации муниципальных программ Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

 К1=10 баллам

К2 =5 баллам;

К3=5 баллам;

К4=10 баллам;

К5=5 баллам.

Суммарная значение интегрального показателя К =35 баллов

**Вывод –**муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2018-2028 гг.»-достаточно эффективна.